УСТАВ ПРОЕКТА

Наименование проекта:

Разработка игры «Змейка»

Цели проекта:

- Внедрить игру «Змейка» с использованием языка программирования Python и графической библиотеки Tkinter.

- Создать программный продукт, демонстрирующий практические навыки в области работы с графическим интерфейсом.

Ожидаемые результаты проекта:

Работоспособный исполняемый файл игры «Змейка» с графическим интерфейсом, полный комплект исходного кода программы с комментариями, руководство пользователя, ТЗ, пояснительная записка.

Основные этапы и предварительный график: (см. Таблица 1)

Таблица 1 – Распределение времени на этапы каскадной модели

| Этап | Срок реализации | Описание действий |
| --- | --- | --- |
| 1.Анализ | 3 недели (нед. 1-3) | Анализ предметной области. Изучение аналогов. Формулировка целей, определение функционала. Создание и согласование Технического Задания. |
| 2.Проектирование | 4 недели (нед. 4-7) | Выбор архитектуры ООП, проектирование основных классов. Создание схемы алгоритма взаимодействий. Формирование пояснительной записки, руководство пользователя, программа методик испытаний. |
| 3.Реализация и тестирование | 13 недель (нед. 8-20) | Настройка окружения, создание игрового поля на tkiner.canvas, реализация логики классов, откладка основного игрового цикла. Тестирование, исправление багов, оптимизация кода. Подготовка финальной версии. |
| 4. Внедрение | 6 недель (нед. 21-26) | Оформление отчета по практике, акта приемки. |

Ключевые допущения, ограничения и риски:

Допускается, что у реализующего данный проект есть необходимый минимальный уровень знаний Python и работы с библиотекой Tkinter, а также доступ к необходимому программному обеспечению (IDE, компилятор Python)

Проект ограничен по срокам и должен быть завершен к дате защиты учебной практики, а также предусматривается обязательное использование языка программирования Python и любых библиотек(не фреймворков).

Идентифицированные риски и стратегии реагирования:

Риск недостатка технических знаний у участника проекта. Решение: выделить время на самообучение.

Риск срыва сроков по реализации MVP (минимально жизнеспособный продукт) из-за академической нагрузки Решение: в первую очередь, перепланировать второстепенные задачи и сосредоточится на основных.

Риск несовместимости кода на разных ПК Решение: четко фиксировать версии библиотек в файле зависимостей и уведомление пользователей о возможных проблемах со совместимостью.

Процедуры тестирования и приемки работ

Тестирование: будет проводиться реализующим данный проект на 3 этапе разработки (реализация и тестирование).

Критерии приемки: Программа запускается без критических ошибок, реализует весь заявленный базовый функционал, имеет заявленный интерфейс. Предоставлен полный пакет документов.

Процедура приемки: Финальная демонстрация работоспособности программы и представление результатов. Подписание акта приемки-сдачи