Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«ЖЦИС. Инкрементная модель. Спиральная модель»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-203-52-00

Шильников М.Ю.

Преподаватель:

Самоделкин П.А.

Киров

2026

Цель работы - представление об информационных системах, жизненном цикле информационных систем и о внедрении информационных систем.

Задание:

- Самостоятельно изучить теоретический материал. При возникновении вопросов и для поиска ответов, пользоваться сетью Интернет не возбраняется.

- Составить план создания ИС с применением инкрементной модели. Исходя из того, что время, выделенное на разработку вашего продукта, составляет 6 месяцев (текущий семестр), распределите время (в неделях) на ту или иную итерацию с целью получения той или иной версии программного продукта. Объясните, почему вы так считаете. Для обоснования своего выбора вам придется прикоснуться к мировому опыту и реальным кейсам других разработчиков, поэтому весомым дополнением к вашему исследованию будет ссылочная масса на изученную вами научную литературу и статьи (оформляется в виде постраничных сносок).

- Результаты оформить в виде отчета. Шаблон отчета по лабораторной работе лежит в папке с дополнительными материалами. Отчет сдать преподавателю.

Результаты выполнения задания

Инкрементная модель, описанная в работах Б. Боэма[1] и К. Лармана[2], особенно эффективна для проектов с чётко определёнными, но постепенно уточняемыми требованиями. Для моего проекта разработка игры «Змейка» – это позволяет начать разработку с основных механик и постепенно добавлять какие то новые фичи, механики и т.д. Результат распределения времени приведен в таблице 1 ниже.

Таблица 1 – Распределение времени на этапы инкрементной модели

| № итерации | Этап | Срок реализации | Описание действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Недели 1-8) | 1.Анализ | 1 неделя | Анализ предметной области. Изучение аналогов. Формулировка целей, определение функционала. |
|  | 2.Проектирование | 1 недели | Выбор архитектуры ООП, проектирование основных классов. Создание схемы алгоритма взаимодействий. |
|  | 3.Реализация и тестирование | 5 недель | Реализация основных классов. Создание игрового цикла. Механика движения и управления. Проверка корректности работы базовых функций. |
|  | 4. Внедрение | 1 неделя | Демонстрация работающего прототипа. Получение обратной связи. |
| 2 (Недели 9-16) | 1.Анализ | 1 неделя | Анализ обратной связи по первой версии. Определение дополнительных функций. |
|  | 2.Проектирование | 1 неделя | Проектирование системы счета очков, меню, уровней сложности. |
|  | 3.Реализация и тестирование | 5 недель | Реализация новой функциональности. Интеграция с основной системой. Тестирование расширенных возможностей. |
|  | 4. Внедрение | 1 неделя | Демонстрация улучшенной версии. Корректировка плана. |
| 3 (Недели 17-24) | 1.Анализ | 1 неделя | Оценка полноты реализации. Определение финальных улучшений. |
|  | 2.Проектирование | 1 неделя | Планирование оптимизации. Дизайн финального интерфейса. |
|  | 3.Реализация и тестирование | 5 недели | Исправление ошибок. Оптимизация кода. Добавление завершающих элементов. Всестороннее тестирование. Проверка соответствия требованиям. |
|  | 4. Внедрение | 1 недели | Финальная презентация проекта. Сдача всей документации. |

Я распределил таким образом, что каждая итерация у меня заняла 8 недель и это позволяет обеспечить

- Реалистичные сроки для выполнения каждого этапа

- Время на исправление ошибок после промежуточных сдач

- Возможность адаптации плана по результатам обратной связи

Пример из практики: При разработке учебных проектов в MIT[3] и Stanford[4] использовался аналогичный подход с трёхэтапной инкрементной разработкой, где каждая итерация завершалась презентацией результатов. Это позволило студентам:

- Равномерно распределить нагрузку

- Своевременно получать обратную связь

- Избежать аврала перед финальной сдачей

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной было проведено самостоятельное изучение инкрементной модели жизненного цикла информационной системы и выполнено распределение шестимесячного периода разработки по этапам в соответствии с её принципами.

Список источников

- Boehm B. W. Software Engineering Economics. — Prentice Hall, 1981.

- Larman C., Basili V. R. Iterative and Incremental Development: A Brief History // IEEE Computer. — 2003.

- MIT OpenCourseWare. Software Construction. — 2020.

- Stanford CS Education Library. Software Development Models. — 2021.