Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Информационные системы. ЖЦИС. Каскадная модель»

«МДК 06.01 Внедрение информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы

ИСПк-203-52-00

Шильников М.Ю.

Преподаватель:

Самоделкин П.А.

Киров

2026

Цель работы - представление об информационных системах, жизненном цикле информационных систем и о внедрении информационных систем.

Задание:

- В общем репозитории в точности по аналогии с примером создать папку для своей документации, которую вы напишете в ходе текущего семестра в рамках нескольких учебных дисциплин (МДК 06.01, МДК 05.05 и УП.05). Речь идет об отчете по практике УП.05 и приложениях к нему - Техническое задание, Программа и методика испытаний, Руководство пользователя, - четыре документа. Папку нужно просто создать и сегодня туда загружать ничего не нужно.

- Изучите таблицу, приведённую в теоретической части. Исходя из того, что время, выделенное на разработку вашего продукта, составляет 6 месяцев (текущий семестр), распределите время (в неделях) на выполнение того или иного этапа работ. Объясните, почему вы так считаете. Для обоснования своего выбора вам придется прикоснуться к мировому опыту и реальным кейсам других разработчиков, поэтому весомым дополнением к вашему исследованию будет ссылочная масса на изученную вами научную литературу и статьи (оформляется в виде постраничных сносок). Кстати, данная таблица является частью содержания вашего отчета по учебной практике УП.05, поэтому данное задание нацелено на успешную защиту вашего проекта в конце семестра.

- Результаты своей текущей лабораторной работы оформить в виде отчета. Шаблон отчета по лабораторной работе лежит в папке с дополнительными материалами. Отчет сдать преподавателю.

Результаты выполнения задания

В таблице 1 ниже отображена следующая информация:

- Структура этапов: четыре ключевых этапа (Анализ, Проектирование, Реализация и тестирование, Внедрение) следуют в линейной последовательности. Переход к следующему этапу возможен только после полного завершения предыдущего.

- Сроки: для каждого этапа указан конкретный срок реализации в неделях и его временные рамки в общем 26-недельном цикле.

- Содержание работ: в описании кратко, раскрыты основные задачи и ожидаемые результаты каждой фазы — от анализа предметной области до финального оформления отчетной документации.

Таблица 1 – Распределение времени на этапы каскадной модели

| Этап | Срок реализации | Описание действий |
| --- | --- | --- |
| 1.Анализ | 3 недели (нед. 1-3) | Анализ предметной области. Изучение аналогов. Формулировка целей, определение функционала. Создание и согласование Технического Задания. |
| 2.Проектирование | 4 недели (нед. 4-7) | Выбор архитектуры ООП, проектирование основных классов. Создание схемы алгоритма взаимодействий. Формирование пояснительной записки, руководство пользователя, программа методик испытаний. |
| 3.Реализация и тестирование | 13 недель (нед. 8-20) | Настройка окружения, создание игрового поля на tkiner.canvas, реализация логики классов, откладка основного игрового цикла. Модульное и системное тестирование. Исправление багов, оптимизация кода. Подготовка финальной версии. |
| 4. Внедрение | 6 недель (нед. 21-26) | Оформление отчета по практике, акта приемки. |

Во-первых, я обратил внимание на то, что самые ранние этапы — анализ и проектирование — это основа всего проекта¹. Если хорошо всё спланировать вначале, то можно избежать множества проблем и ошибок позже. Именно поэтому я выделил на эти две фазы целых 7 недель (около 27% всего времени) — это важная инвестиция в будущее моего проекта.

Во-вторых, я узнал, что в каскадном подходе этап тестирования часто становится самым рискованным, потому что все недочёты обнаруживаются в самом конце, когда их сложно исправлять². Чтобы этого не произошло, я решил не оставлять тестирование на последние недели, а объединил его с этапом реализации в один протяжённый блок на 13 недель. Так я смогу найти и исправить какие то ошибки по ходу работы, а не «под занавес».

Такой подход помогает сделать работу над проектом более предсказуемой, снижая риски срыва сроков.

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы мной было проведено самостоятельное изучение каскадной модели жизненного цикла информационной системы и выполнено распределение шестимесячного периода разработки по этапам в соответствии с её принципами.

Список источников

- Каскадная модель жизненного цикла информационной системы // Studfile. URL: https://studfile.net/preview/9478404/page:14/ (дата обращения: 20.01.2026).

- Жизненный цикл ПО. Каскадная модель (Waterfall) // XBSoftware. URL: https://xbsoftware.ru/blog/zhiznennyj-tsykl-po-kaskadnaya-model-waterfall/ (дата обращения: 20.01.2026).

- Проектирование Информационных систем. Итоги, краткое изложение курса // Habr. URL: https://habr.com/ru/articles/941672/ (дата обращения: 20.01.2026).

- Waterfall (каскадная модель): что это в управлении проектами // Kaiten. URL: https://kaiten.ru/blog/waterfall-kaskadnaya-model-zhiznennogo-cikla/ (дата обращения: 20.01.2026).

- Конрад, Э. и др. Waterfall Model. CISSP Study Guide / Э. Конрад и др. – Elsevier, 2010/2012/2017. – (Учебное пособие)

- Сараванос, А. и др. Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model = Моделирование жизненного цикла программного обеспечения: Водопадная модель / А. Сараванос и др. // Applied System Innovation. – 2023. – Vol. 6, № 6. – P. 108. – DOI: 10.3390/asi6060108.

Saravanos, A. et al. (2023). Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model. Applied System Innovation, 6(6), 108.

2 Conrad, E. et al. (2010/2012/2017). Waterfall Model. CISSP Study Guide. Elsevier.